|  | Приложение к приказу школы от «___» ____ 20__г. №___ |
| --- | --- |
| муниципальное образовательное учреждение «Селивановская средняя общеобразовательная школа № 28» |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы __________ А.А. Наумов «____» _____ 20___г. |
| План работы по переводу оказания государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронный вид |
| №п.п. | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1.Подготовительный этап |
| 1.1. | Ознакомление участников образовательного процесса с различными вариантами ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей: Ознакомление сотрудников ОУ с возможностями электронного журнала и дневника. Информирование родителей о планах введения электронного дневника и его возможностях (родительское собрание, информация на сайте школы) | до 01.04.2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов Зам. директора по УВР В.В. Назарова |  |
| 1.2. | Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ и выбор варианта используемого ЭЖ. | до 01.05.2012г. | Зам. директора по УВР В.В. Назарова |  |
| 1.3. | Формирование группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения Подготовка комплекта документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных сотрудников Подготовка комплекта документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных учащихся | до 01.04.2012г. до 01.06.2012г. до 01.06.2012г. | Зам. директора по УВР В.В. Назарова Рабочая группа Рабочая группа |  |
| 2. Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения |
| 2.1. | Настройка и проверка технической возможности работы в системе Дневник.ру | до 01.06.2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 3.Администрирование системы |
|  | Предварительные настройки  Администрирование школы (название, адрес, контакты и .др.) Выбор вида оценок Создание расписания звонков Создание отчетных периодов Добавление информации о кабинетах Создание списка предметов Добавление информации о классах | апрель 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4. Работа с участниками образовательного процесса |
| 4.1. | Добавление сотрудника школы Должность Дата прибытия в школу ФИО Дата рождения Контакты | апрель 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.2. | Добавление учащихся Дата прибытия в школу Дата прибытия в класс ФИО Дата рождения Контакты | апрель 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.3 | Редактирование данных сотрудника Ввод информации о должности Выбор преподаваемых учебных дисциплин Присвоение членства в классе | май 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.4. | Установление связей Установление связи «предмет» - «класс» Установление связи «предмет» - «кабинет» Установление связи «предмет» - «учитель» | май 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.5. | Создание _и публикация расписания уроков · Создание схемы расписания · Публикация расписания уроков | май 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.6. | Проверка введенных данных | май 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 4.7. | 13. Выдача пригласительного кода сотрудникам · Печать приглашений с кодом и персональная выдача участникам | май 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 5.Обучение сотрудников школы |  |
| 5.1. | Инструкция по ведению ЭЖ учителем и классным руководителем · Поурочное планирование · Ввод информации о посещаемости · Ввод информации об успеваемости · Страница урока | май –июнь 2012г. | Учитель информатики и ИКТ В.А. Авраамов |  |
| 5.2. | Работа с ЭЖ в тестовом режиме | С 01.09.2012г. | Зам. директора по УВР В.В. Назарова |  |
| Ответственный за координацию работы по ведению ЭЖ |  |  |
| Зам. директора по УВР |  | В.В. Назарова |
|  | подпись | расшифровка подписи |
| Ответственный за техническое обеспечение ведения ЭЖ в Школе |  |  |
| учитель Информатики и ИКТ |  | В.А. Авраамов |
|  | подпись | расшифровка подписи |